Nilex Marketplace — التقرير الكامل

التنفيذ الشامل + المراجعة الخبيرة | 11–12 يونيو 2026

المشروع: Nilex Marketplace
التقنيات: Laravel 13 · Filament v5.4 · Livewire · Pest
حالة الاختبارات: 240 اختبارًا ناجحًا (727 assertion)
تاريخ الإصدار: 12 يونيو 2026

محتويات الوثيقة:

- الجزء الأول — تقرير شامل لكل ما تم تنفيذه (11–12 يونيو)

- الجزء الثاني — مراجعة خبيرة: ما الذي ينقص للـ production readiness

الجزء الأول — التقرير الشامل للتنفيذ

**المشروع:** Nilex Marketplace **التقنيات:** Laravel 13 · Filament v5.4 · Livewire · Pest **حالة الاختبارات الحالية:** **240 اختبارًا ناجحًا** (727 assertion) — 0 فشل **ملاحظة:** معظم التغييرات **غير مُ commit-ed** في Git حتى الآن (العمل محلي)

1. ملخص تنفيذي

خلال يومي 11 و12 يونيو 2026 تحوّلت المنصة من نظام إعلانات كلاسيكي بعدادات بسيطة إلى منصة تحليلات + leads + entitlements متكاملة، مع محاذاة بين:

| الطبقة | قبل | بعد | |--------|-----|-----| | تتبع التفاعل | أعمدة legacy فقط (views_count, whatsapp_clicks) | جداول أحداث + مزامنة dual-write | | لوحة البائع | إحصائيات أساسية | تحليلات موثّقة + charts + gating حسب الباقة | | لوحة الأدمن | widgets جزئية | Lead funnel + Top listings + Category performance + revenue | | الباقات | نقاط فقط | Plan Entitlements (Phase 1) + Analytics (Phase 2) | | العملاء المحتملون | عروض + نقرات بدون CRM | seller_leads + واجهة إدارة leads | | صفحة التسعير | claims تسويقية غير دقيقة | compliance pass كامل |

2. الجدول الزمني

📅 11 يونيو 2026 (أمس)

| # | المهمة | المرجع | الحالة | |---|--------|--------|--------| | 1 | إصلاح تضخم views_count | view_tracking_fix_report.md | ✅ | | 2 | جداول تتبع Lead (views, phone, whatsapp) | migration 2026_06_11_000001 | ✅ | | 3 | فهارس analytics للـ lead funnel | migration 2026_06_11_000002 | ✅ | | 4 | TD-04: إصلاح migration لـ SQLite | td_04_implementation_report.md | ✅ | | 5 | TD-05: إصلاح featureListing() | td_05_implementation_report.md | ✅ | | 6 | Phase 3B: TopListingsWidget (Admin) | phase_3b_top_listings_widget_report.md | ✅ | | 7 | Phase 3C: CategoryPerformanceWidget (Admin) | phase_3c_category_performance_widget_report.md | ✅ |

📅 12 يونيو 2026 (اليوم)

| # | المهمة | المرجع | الحالة | |---|--------|--------|--------| | 8 | TD-06: إصلاح Lazy Loading | td_06_implementation_report.md | ✅ | | 9 | TD-01 Phase 1: WhatsApp dual-write | td_01_phase1_implementation_report.md | ✅ | | 10 | TD-01 Phase 2: SellerListingAnalyticsService | td_01_phase2_implementation_report.md | ✅ | | 11 | TD-01 Phase 2B: Verified Analytics UI | td_01_phase2b_seller_analytics_ui_report.md | ✅ | | 12 | Lead Management (Seller CRM) | lead_management_implementation_report.md | ✅ | | 13 | Plan Entitlements Phase 1 | plan_entitlements_implementation_report.md | ✅ | | 14 | Pricing Compliance Final Pass | pricing_compliance_final_pass_report.md | ✅ | | 15 | Phase 2 Analytics & Business Dashboard | PHASE2_REPORT.md | ✅ |

3. البنية التحتية — قاعدة البيانات

3.1 Migrations جديدة

| الملف | التاريخ | الجداول / التغييرات | |-------|---------|---------------------| | 2026_06_11_000001_create_listing_lead_tracking_tables.php | 11/06 | listing_views, listing_phone_clicks, listing_whatsapp_clicks | | 2026_06_11_000002_add_lead_funnel_analytics_indexes.php | 11/06 | فهارس created_at على جداول الأحداث (متوافق SQLite + MySQL بعد TD-04) | | 2026_06_12_000001_create_seller_leads_tables.php | 12/06 | seller_leads, seller_lead_activities | | 2026_06_12_100001_create_plan_entitlements_tables.php | 12/06 | plan_entitlements, user_entitlements, user_entitlement_usage | | 2026_06_12_100002_add_tier_columns_to_plans_and_users.php | 12/06 | point_plans.tier_key, users.plan_tier |

3.2 Models جديدة

| Model | الغرض | |-------|-------| | ListingView | سجل مشاهدة إعلان (deduplicated) | | ListingPhoneClick | سجل كشف رقم الهاتف | | ListingWhatsappClick | سجل نقر واتساب | | SellerLead | lead موحّد للبائع (CRM) | | SellerLeadActivity | timeline لكل lead | | PlanEntitlement | defaults لكل tier | | UserEntitlement | entitlements مُ materialized للمستخدم | | UserEntitlementUsage | عدّاد استخدام شهري (boost) |

3.3 Models مُ extended (additive)

| Model | التغيير | |-------|---------| | User | plan_tier, علاقات entitlements, listings | | PointPlan | tier_key, resolveTierKey() | | Listing | enforcement limits في featureWithPoints() |

4. الخدمات (Services)

4.1 ListingLeadTrackingService (موجود — write path)

- recordView() — dedup + insert في listing_views

- recordPhoneClick() — dedup + insert

- recordWhatsappClick() — dedup + insert

4.2 SellerListingAnalyticsService (جديد — TD-01 Phase 2 + Phase 2 Analytics)

| Method | الوظيفة | |--------|---------| | totalViewsForUser() | عد مشاهدات الأحداث لإعلانات البائع | | totalPhoneClicksForUser() | عد نقرات الهاتف | | totalWhatsappClicksForUser() | عد نقرات الواتساب | | getDashboardStats() | bundle للـ 3 metrics | | getConversionRate() | whatsapp / views × 100 | | getViewsByDay() | مشاهدات يومية (30 يوم) | | getWhatsappClicksByListing() | bar chart data | | getCategoryPerformance() | doughnut chart data | | getMonthlyPerformance() | أداء شهري (6 أشهر) | | getTopPerformingListings() | أفضل إعلانات | | getCompetitorPriceComparison() | مقارنة سعر vs متوسط القسم | | getLastMonthStats() | تقرير شهري |

4.3 SellerLeadService (جديد — Lead Management)

| Method | الوظيفة | |--------|---------| | createFromPhoneClick() | lead من كشف هاتف | | createFromWhatsappClick() | lead من واتساب | | createFromOffer() | lead من عرض شراء | | updateStatus() | CRM: new → contacted → qualified → closed | | backfillExistingEvents() | import تاريخي idempotent |

4.4 EntitlementService (جديد — Phase 1 + Phase 2)

| Method | الوظيفة | |--------|---------| | hasFeature() | boolean entitlement | | canUseFeature() | boolean أو quota | | getLimit() / remainingUsage() | حدود شهرية | | assignFromPlan() | عند شراء باقة | | recordUsage() | بعد boost | | isLegacyGrandfathered() | مستخدمون قدامى بدون entitlements = unlimited |

Feature keys (Phase 1):

- featured_listings_limit, monthly_boost_limit

- search_priority, home_promotion, business_badge, priority_support

Feature keys (Phase 2 Analytics):

- analytics_access, analytics_charts

- phone_clicks_access, whatsapp_clicks_access, event_views_access

- business_dashboard, monthly_reports

4.5 MonthlyReportService (جديد — Phase 2)

- توليد PDF بسيط + HTML RTL

- حفظ في storage/app/reports/{user_id}/

- حساب نقاط التمييز المنفقة

5. Controllers — التغييرات

5.1 ListingController.php

| Endpoint | التغيير | |----------|---------| | show() | View fix (11/06): views_count++ فقط إذا recordView() رجّع true | | trackWhatsappClick() | TD-01 P1: whatsapp_clicks++ فقط إذا recordWhatsappClick() رجّع true | | revealPhone() | tracking موجود (بدون تغيير جوهري) |

5.2 HomeController.php

| Method | التغيير | |--------|---------| | search() | Phase 1: post-sort boost لـ search_priority | | index() / search() | TD-06: eager load location, user |

5.3 PaymentController.php

لم يُمس — قاعدة صارمة في كل المراحل.

6. Events & Listeners

PointsPurchased (event — unchanged)

│

▼

AssignPlanEntitlementsListener (new)

│

▼

EntitlementService::assignFromPlan()

- يُ dispatch من PaymobWebhookService داخل DB::afterCommit() — بدون تعديل

- PointService — بدون تعديل

7. Observers (Lead Management)

| Observer | Trigger | Action | |----------|---------|--------| | ListingPhoneClickObserver | created | SellerLeadService::createFromPhoneClick() | | ListingWhatsappClickObserver | created | createFromWhatsappClick() | | OfferLeadObserver | created | createFromOffer() |

مسجّلة في AppServiceProvider.

8. واجهات Livewire — البائع

8.1 UserDashboard — التطور الكامل

| المرحلة | ما أُضيف | |---------|----------| | TD-05 | featureListing() try/catch بدل boolean | | TD-01 P2 | stats: views_events, phone_clicks, whatsapp_clicks_events | | TD-01 P2B | Blade: قسم Verified Analytics | | Lead Mgmt | رابط "عملائي المحتملون" | | Phase 2 | entitlement gating + charts + conversion rate |

مسارات:

- GET /dashboard — لوحة البائع الرئيسية

8.2 SellerLeads + SellerLeadDetail (جديد — 12/06)

| Route | الوظيفة | |-------|---------| | GET /dashboard/leads | قائمة leads + فلاتر (اليوم / 7 / 30 / الكل) | | GET /dashboard/leads/{lead} | تفاصيل + تغيير status + timeline |

Middleware: auth, otp.verified
Policy: SellerLeadPolicy — البائع يرى leads الخاصة به فقط

8.3 BusinessDashboard (جديد — Phase 2)

| Route | الوظيفة | |-------|---------| | GET /business/dashboard | business tier فقط |

يعرض:

- كل الإعلانات + analytics

- ملخص نقاط التمييز

- Top performing listings

- Chart.js شهري

- مقارنة أسعار المنافسين

- Export CSV

9. Blade Components & Views

| الملف | الغرض | |-------|-------| | upgrade-prompt.blade.php | overlay مقفول + CTA → pricing | | business-badge.blade.php | شارة business tier | | seller-trust-card.blade.php | بطاقة ثقة البائع | | user-dashboard.blade.php | stats + analytics + charts + offers + listings | | business-dashboard.blade.php | لوحة الأعمال | | seller-leads.blade.php | CRM list | | seller-lead-detail.blade.php | CRM detail | | monthly-performance.blade.php | template تقرير HTML |

10. Filament Admin — Widgets

موجودة / مُحدّثة

| Widget | الوظيفة | |--------|---------| | LeadFunnelWidget | funnel views → phone → whatsapp → offers | | TopListingsWidget | 3B (11/06) — أفضل إعلانات بالأحداث | | CategoryPerformanceWidget | 3C (11/06) — أداء الأقسام + CTR | | StatsOverviewWidget | overview | | ConversionMetricsWidget | conversion | | MonetizationOverviewWidget | monetization | | DailyRevenueWidget / WeeklyRevenueChart / MonthlyRevenueWidget | revenue | | RevenueAlertWidget | alerts |

Filament User Resource (Phase 1)

- UsersTable: plan_tier, priority_support (read-only)

- UserInfolist: نفس الحقول

11. Plan Entitlements — مصفوفة الباقات

Phase 1 (6 features × 4 tiers)

| Tier | Featured Limit | Monthly Boost | Search Priority | Home Promo | Business Badge | Priority Support | |------|---------------|---------------|-----------------|------------|----------------|------------------| | starter | 1 | 2 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | | growth | 3 | 5 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | | pro_seller | 5 | 10 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | | business | 10 | 20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

Phase 2 Analytics (7 features إضافية)

| Tier | Analytics | Charts | Phone | WhatsApp | Event Views | Business Dash | Monthly Reports | |------|-----------|--------|-------|----------|-------------|---------------|-----------------| | starter | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | growth | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | | pro_seller | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | | business | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

Seeder: PlanEntitlementSeeder — 13 entitlement لكل tier
Legacy grandfathering: مستخدم بدون user_entitlements = unlimited + analytics كاملة

12. Enforcement — أين تُطبَّق الـ Entitlements

| Feature | Surface | |---------|---------| | business_badge | listing-card, show, seller-trust-card | | search_priority | HomeController::search() re-sort | | featured_listings_limit | Listing::featureWithPoints() | | monthly_boost_limit | Listing::featureWithPoints() + usage table | | analytics_* | UserDashboard gating | | business_dashboard | BusinessDashboard::mount() redirect | | monthly_reports | nilex:monthly-reports command |

13. صفحة التسعير — Compliance (12/06)

مشاكل وُجدت وأُصلحت

| # | المشكلة | الإصلاح | |---|---------|---------| | 1 | Business plan يذكر CTR / lead funnel | نص compliant | | 2 | "analytics tier-gated" في subtitle | تصحيح — dashboard متاح للجميع حالياً | | 3 | "أول إعلان مجاني" | حذف claim غير موجود backend | | 4 | "النقاط 90 يوم" | تصحيح — بدون expiry | | 5 | "دفع للشركات فقط" | تصحيح — للجميع |

إضافات

- قسم "What You'll See In Your Dashboard"

- PricingMarketingComplianceTest.php — 4 tests

- Matrix badges: 🚧 Coming Soon / 🔒 Admin Only

Config: config/pricing.php — feature matrix

14. Console & Scheduler

| Command | Schedule | الوظيفة | |---------|----------|---------| | nilex:monthly-reports | 1st of month @ 02:00 | PDF + email لـ pro_seller+ |

Notification: MonthlyPerformanceReportNotification

15. الترجمة (i18n)

| الملف | Keys جديدة | |-------|-----------| | lang/ar/ui.php | ui.leads.*, ui.analytics.*, pricing fixes | | lang/en/ui.php | نفس البنية |

دعم RTL كامل في كل الواجهات الجديدة.

16. الاختبارات — التطور

| التاريخ | العدد | ملاحظة | |---------|-------|--------| | قبل TD-04 | 2 pass / 145 | migration SQLite broken | | بعد TD-04 | 142 pass | 3 lazy loading failures | | بعد TD-05 | 144 pass | +2 regression | | بعد TD-06 | 147 pass | lazy loading fixed | | بعد Phase 1 Entitlements | 117 pass | (suite restructured) | | بعد Lead + Analytics Phase 2 | 240 pass | +14 analytics tests |

Suites جديدة

| المجلد | الملفات | Tests | |--------|---------|-------| | tests/Feature/Plans/ | 7 files + helpers | ~24 | | tests/Feature/Leads/ | SellerLeadManagementTest | ~12 | | tests/Feature/Analytics/ | 4 files | 14 | | tests/Feature/Pricing/ | 3 files | ~28 | | tests/Feature/Dashboard/ | 3 files | ~18 |

17. التقارير والـ Audits المُ produced

| التقرير | النوع | |---------|-------| | view_tracking_fix_report.md | Implementation | | td_04_sqlite_migration_audit.md + implementation | Audit + Fix | | td_05_feature_with_points_audit.md + implementation | Audit + Fix | | td_06_lazy_loading_audit.md + implementation | Audit + Fix | | td_01_phase1/2/2b_* | TD-01 series | | phase_3b_top_listings_widget_report.md | Admin widget | | phase_3c_category_performance_* | Admin widget | | lead_management_audit/validation/implementation | Lead CRM | | plan_entitlements_audit/validation/execution/implementation | Entitlements | | pricing_* (5 reports) | Pricing compliance | | seller_dashboard_* (2 audits) | UX + compliance | | business_plan_marketing_audit.md | Marketing | | post_phase3_architecture_audit.md | Architecture | | PHASE2_REPORT.md | Analytics Phase 2 | | هذا التقرير | Comprehensive summary |

18. ما لم يُمس (قواعد صارمة)

| الملف / النظام | السبب | |----------------|-------| | PaymentController.php | حماية payment flow | | PaymobWebhookService.php | webhook integrity | | PointService.php | نقاط unchanged | | Migrations قديمة | additive only | | ListingLeadTrackingService | write path frozen (Lead Mgmt) |

19. مؤجّل لـ Phase 3

| Item | السبب | |------|-------| | PDF عربي غني (dompdf) | PDF حالي ASCII minimal | | Pricing matrix: business_dashboard → ✅ Business | still coming_soon in config | | Admin analytics → seller path | admin_only في matrix | | CTR / Lead funnel seller UI | coming_soon | | Backfill views/whatsapp historical | TD-01 Phase 3 | | إزالة legacy grandfathering | يحتاج migration plan |

20. خطوات النشر

# 1. Migrations

php artisan migrate

# 2. Seed entitlements

php artisan db:seed --class=PlanEntitlementSeeder

# 3. Optional: backfill leads

php artisan tinker

>>> app(\App\Services\SellerLeadService::class)->backfillExistingEvents();

# 4. Verify

php artisan test

# 5. Manual monthly report test

php artisan nilex:monthly-reports

21. إحصائيات الملفات (تقريبية)

| الفئة | Created | Modified | |-------|---------|----------| | Migrations | 5 | 1 (TD-04 fix) | | Models | 8 | 3 | | Services | 4 | 2 | | Livewire | 3 | 1 | | Observers | 3 | — | | Policies | 1 | — | | Listeners | 1 | — | | Commands | 1 | — | | Notifications | 1 | — | | Filament Widgets | 2+ | AdminPanelProvider | | Blade views | 8+ | 5+ | | Tests | 15+ files | 3 | | Lang | — | ar + en | | Reports/docs | 30+ | — |

22. خريطة تدفق البيانات (شاملة)

[Buyer] ──► Listing Page

│

├─► recordView() ──► listing_views ──► views_count (if new)

├─► revealPhone() ──► listing_phone_clicks ──► SellerLead

├─► whatsappClick() ──► listing_whatsapp_clicks ──► whatsapp_clicks + SellerLead

└─► makeOffer() ──► offers ──► SellerLead

[Seller Dashboard] ◄── SellerListingAnalyticsService ◄── event tables

◄── EntitlementService ◄── user_entitlements

[Purchase Plan] ──► PointsPurchased ──► AssignPlanEntitlementsListener

──► user_entitlements + plan_tier

[Admin Filament] ◄── LeadFunnel / TopListings / CategoryPerformance widgets

[Business Dashboard] ◄── pro_seller+ / business tier only

23. الخلاصة

11 يونيو: بناء طبقة الأحداث + إصلاحات tech debt (TD-04/05) + widgets أدمن (3B/3C) + view tracking fix.

12 يونيو: محاذاة analytics (TD-01) + CRM leads + Plan Entitlements + pricing compliance + Phase 2 Analytics (gating, charts, business dashboard, monthly reports).

النتيجة: منصة جاهزة للmonetization tier-based مع 240 test passing، بدون كسر payment flow، مع backward compatibility للمستخدمين القدامى.

آخر تحديث: 12 يونيو 2026 — Nilex Platform Engineering

الجزء الثاني — المراجعة الخبيرة (Production Readiness)

**المشروع:** Nilex Marketplace **التاريخ:** 12 يونيو 2026 **المراجع:** `comprehensive_implementation_report_june_11_12_2026.md` **المنظور:** منصات marketplace كبيرة — production readiness

1. تقييم عام

| البعد | التقييم | ملاحظة | |-------|---------|--------| | Inventory تقني | ⭐⭐⭐⭐ | يجيب "ماذا بُني؟" بشكل ممتاز | | Architecture depth | ⭐⭐ | ينقص ER diagram، dedup rules، caching | | Operations / DevOps | ⭐ | runbook، cron، queue، rollback جزئي | | Security / Privacy | ⭐⭐ | Lead audit غير منقول للتقرير الشامل | | Product / Business | ⭐⭐ | تناقض pricing vs tier gating | | Enterprise readiness | ⭐⭐⭐ | جيد للفريق التقني، غير كافٍ للإدارة |

2. تناقضات داخل المشروع (غير موثّقة)

| # | التناقض | الخطورة | |---|---------|---------| | 1 | Pricing compliance يقول "لوحة البائع للجميع" — Phase 2 يقفل analytics حسب الباقة | 🔴 عالية | | 2 | Legacy grandfathering = analytics كاملة — Starter الجديد = مقفول | 🟡 متوسطة | | 3 | Dual-write للـ views و WhatsApp فقط — phone clicks بدون sync legacy | 🟡 متوسطة | | 4 | search_priority = re-sort داخل pagination فقط | 🟡 متوسطة | | 5 | 240 test vs 117 في Phase 1 — إعادة هيكلة suite غير مشروحة | 🟢 منخفضة |

التوصية: إضافة قسم Known Contradictions & Product Debt بدرجات خطورة.

3. Architecture — نواقص

3.1 البيانات

- ER Diagram لعلاقات listings ↔ events ↔ seller_leads ↔ entitlements

- Dedup rules: 24h views / 1h clicks (بدونها الأرقام غير قابلة للتفسير)

- Backfill plan: TD-01 Phase 3 مؤجل — legacy ≠ events للبيانات القديمة

- Data retention: سياسة حذف events/leads (GDPR)

3.2 Caching & Queues

- Entitlement cache 300s — قواعد invalidation

- MonthlyPerformanceReportNotification implements ShouldQueue → queue worker مطلوب

- Chart.js من CDN — نقطة فشل خارجية

3.3 Observability

- Logging للـ observers و entitlement assignment

- Monitoring: funnel drop، webhook failures، monthly reports

- Runbook لـ scheduler failures

- Audit trail لتغييرات plan_tier

4. Security & Privacy — نواقص

| Control | في الكود | في التقرير الشامل | |---------|----------|-------------------| | SellerLeadPolicy / IDOR | ✅ | مختصر | | عدم عرض email/phone للمشتري | ✅ | ❌ | | buyer_id nullOnDelete | ✅ | ❌ | | Rate limiting على tracking | ❓ | ❌ | | CSV export authorization | business tier | ❌ | | Entitlements vs Spatie Shield | نظامان | ❌ |

التوصية: Security & Privacy appendix من lead_management_implementation_report.md.

5. Product & UX — نواقص

| من audit UX | بعد Phase 2 | ما زال ناقصًا | |-------------|-------------|---------------| | Duplicate metrics | gating جزئي | شرح Legacy vs Event | | No derived KPIs | conversion rate | contact rate، trends | | Chart low-value | charts pro+ | chart قديم + subtitle | | Monetization nudges | upgrade-prompt | low balance، ROI | | Business invisible | /business/dashboard | لا link من dashboard | | Leads → action | CRM | لا ربط lead ↔ analytics |

6. Business & Monetization — نواقص

- Activation funnel: pricing → checkout → webhook → entitlements → unlock

- Retroactive entitlements: مستخدم اشترى Growth قبل Phase 1

- Pricing matrix sync: business_dashboard still coming_soon في config

- KPIs للنجاح: upgrade rate، lead response time، conversion uplift

7. Testing & QA — نواقص

| النوع | موجود؟ | |-------|--------| | E2E browser tests | ❌ | | Load tests على widgets | ❌ | | Coverage % | ❌ | | Manual QA checklist | ❌ | | Staging sign-off | ❌ |

8. DevOps & Deployment — نواقص

خطوات النشر في التقرير minimal. ينقص:

- Git commit + tag release (التقرير يذكر: غير commit-ed!)

- Backup DB قبل migrate

- Staging-first migration

- schedule:run + queue:work على السيرفر

- MAIL_* config للتقارير الشهرية

- Rollback step-by-step per migration

- Smoke tests post-deploy

9. Filament Admin — توثيق سطحي

- Phase 1 Revenue widgets — خارج نطاق 11–12؟

- discoverWidgets() + explicit array — duplicate risk

- Query cost / N+1 على CategoryPerformanceWidget

- Admin vs Seller feature parity matrix

10. هيكل تقرير Enterprise — أقسام مفقودة

| Section | الغرض | |---------|-------| | Audience split | CEO / PM / Dev / Ops | | Risk Register | severity × likelihood | | Decision Log | لماذا grandfathering؟ | | Glossary | TD-01، dual-write، Phase 2B | | Dependency graph | بين 30+ report | | RACI / Owners | من ي maintain كل module | | Sign-off | QA / Security / Product | | Changelog | commit SHAs |

11. أولويات الإكمال

🔴 Critical (قبل production)

- Known Contradictions — pricing vs tier gating

- Deployment Runbook — cron، queue، mail، rollback

- Security & Privacy appendix

- Git release status

- Retroactive entitlements للمستخدمين الحاليين

🟡 High (قبل scale)

- Dedup rules + dual-write status table

- Observability & alerting

- Performance notes (widget queries)

- QA checklist

- Pricing matrix sync مع Phase 2

🟢 Medium (product maturity)

- UX before/after matrix

- KPIs & success metrics

- Phase 3 roadmap مع estimates

- ER diagram (Mermaid)

- Glossary + report index

12. الخلاصة

التقرير الشامل inventory ممتاز لكنه لا يجيب بقوة على:

- هل آمن للإنتاج؟

- ماذا يمكن أن يكسر؟

- هل marketing = product؟

- ماذا بعد؟ وبأي أولوية؟

إكمال الأقسام أعلاه يرفع التقرير من وثيقة فريق إلى وثيقة منصة enterprise-ready.

مراجعة: Senior Platform Architecture — 12 يونيو 2026